# 零碳园区建设与绿电直连商业模式探讨会议纪要

参会时间：2026年06月25日

参会人员：管委会代表（赵主任、王科长等）、农业集团代表（陈总等）、远景储能代表（张总、徐总等）

# 会议总结

本次会议主要围绕零碳园区建设与绿电直连商业模式展开了深入探讨。面对国家对高耗能项目立项收紧及2028年零碳园区强制验收的紧迫时间窗口，会议明确了探索“一对多”点对点绿电直连新模式的战略转型方向。会议重点讨论了整合园区内现有正负极材料企业及宁德时代、宝丰等潜在合作方的负荷资源，通过优先盘活远景自持的40.8MW和50MW新能源电站资产，解决电网出线走廊受限的物理连接难题。同时，各方就增量配电网公司的资产处置方案、基于复合利用率测算的市场化电价机制以及满足海外出口需求的绿电认证合作路径达成了初步共识。会议明确由管委会牵头落实负荷主体并出台配套政策，远景负责推进新能源项目年内建成投运，各方将共同致力于在2028年验收节点前实现园区50%以上绿电直供的核心目标。

# 手写重点关注

1. 园区虚拟电厂与聚合电源规划

针对探索园区虚拟电厂模式作为聚合电源，重点考虑整合存量的正负极材料企业（如宝丰和宁德时代）作为潜在合作对象​。在政策层面，存量负荷若要开展绿电直连通常需要内蒙古电力集团同意，且一般要求具备海外出口订单指标（如宁德和宝丰），若缺乏海外订单则操作难度较大​。

2. 零碳园区绿电替代与验收节点

明确零碳园区的核心指标要求进行绿电替代，且园区必须在2028年迎来国家强制验收，需在此之前谋划落实相关规划​。目前管委会层面已提出整体100亿度电的规划目标，其中明确要求最终实现50%以上的绿电直供​。

3. 二期项目立项与市场化供电路径

由于当前国家政策收紧，电池二期项目基本无法获批立项，建议放弃大盘子整体推进方案，转而通过打造直连出口的高附加值供电模式来掌握主导权​。后续供电合作需坚持走市场化路线以保障绿电消纳，同时需妥善协调解决电价测算等具体商业条件​。

4. 基础设施直连与资产盘活

在物理层面，探讨通过优先盘活现有的40.8万和50万千瓦时新能源电站资产，以实现点对点直连供电，从而解决电网通道受限的问题​。

## 一、 项目背景与战略转型需求

- 原有规划受阻：园区早期规划的电池全产业链项目因国家政策收紧（内卷严重、产能过剩），二期项目立项变得极其困难，无法按原计划推进。

- 战略方向调整：基于现状，园区及企业倾向于采用第二种战略方案，即探索全新的商业模式。

- 核心目标：利用园区现有资源，避免项目在五年后（即2028年左右）陷入停滞，必须尽快谋划并落实新的业务形态。

## 二、 “绿电直连”模式探讨

- 模式构想：

- 核心思路为电池厂 + 正负极材料企业（华景、荣里等） + 绿电直连。

- 该模式属于“一对多”的点对点直供，不依赖传统电网，是当前破解政策限制的主要出路。

- 关键挑战与制约因素：

- 政策细则待出：自治区层面的绿电直连具体实施细则尚未正式发布，但大体方向不会有大变化，预计很快出台征求意见稿。

- 消纳空间不足：园区现有变电站容量不足以支撑大规模直连需求。

- 电网出线受限：正善变电站周边三面均有现有线路，仅南面通畅，导致线路出线面临重大困难。

- 实施前提与政策红线：

- 负荷落实是关键：必须优先落实具体的用电负荷企业。

- 政策限制严格：存量负荷通常不支持绿电直连，除非企业具备海外出口订单或属于火电灵活性改造类项目。荣里等无海外订单的企业接入存在政策障碍。

## 三、 核心资产盘活与合作路径

- 紧迫性与验收压力：国家对零碳园区的验收节点为2028年，面临“核心指标”与“指导性指标”的双重考核压力，时间极其紧迫。

- 盘活现有资产：

- 重点讨论了将远景自持的40.8MW（约40兆瓦）和50MW新能源电站资产包装进绿电直连项目的可行性。

- 计划通过绿电直连模式，激活现有的变电站及配套线路设备，使闲置资产重新产生价值。

- 远景储能的技术优势与角色定位：

- 远景不仅提供风机和储能设备，更提供涵盖整个电力系统的运营技术支撑。

- 远景在赤峰已有绿电直连的成功案例与技术积累，可赋能园区打造可调负荷、具备源网荷储一体化功能的高级微电网系统。

## 四、 商业与运营模式设计

- 价格机制与成本构成：

- 直连接入的综合价格受多重因素影响，包括容量电费、系统运行费以及下网电量的动态市场交易价。

- 选择用户时，需优先挑选负荷率高的企业，以优化整体成本（初步测算理想情况下约0.12元/度，叠加各项费用后目标控制在0.38元/度左右）。

- 合作与定价策略：

- 由管委会牵头主导，远景储能作为主要电源方优先推动。

- 坚持市场化运作，确保商业公平；远景承诺保障自身资产不被“晒太阳”，管委会也将协调避免其利益受损。

- 组织单位与协调角色：

- 明确项目组织单位可由符合条件企业自行成立，或由符合企业与用电企业共同组建。

- 管委会承诺在商业模式遇到重大政策阻力时，将出面协调电网等关键节点予以突破。

## 五、 会议共识与后续行动

- 远景的双重路径选择：

- 路径一（融入大盘）：将40.8MW项目纳入园区统一的绿电直连大盘子中进行合作。

- 路径二（独立打造）：自主投资建设新的高质量新能源项目，打造一条针对高附加值出口企业的专属供电通道。

- 管委会的承诺与支持：

- 管委会全力支持远景的资产盘活计划，协助推动绿电直连落地。

- 重申增量配电网公司的资产处置原则：必须保证资产价值，并优先服务零碳园区的整体规划建设。

## 六、 待办事项

| 序号 | 待办事项 | 时间节点 | 责任人 | 操作 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 跟进并吃透自治区绿电直连正式细则政策，开展潜在用户的摸底与价格测算工作 | \ | 陈总 / 管委会 |  |  |
| 2 | 推进落实具体的用电负荷企业，以此作为申报绿电直连项目的前置条件 | \ | 赵主任 / 管委会 |  |  |
| 3 | 推进40.8MW及50MW新能源电站的资产核查与盘活工作，制定资产接入方案 | \ | 陈总 |  |  |
| 4 | 安排专业团队赴赤峰考察远景已有的绿电直连成功案例，学习技术与运营经验 | \ | 远景储能团队 |  |  |